## Slide 1
南方区域电力市场生态协同平台
数据迁移规划方案
广东移动
2026年9月
Notes: 本次由广东移动汇报生态协同平台的数据迁移规划，重点说明迁哪些数据、迁到哪里、如何平滑切换，以及需要各方提前提供什么配合。
本轮明确总体安排和验证重点。具体接口参数、执行脚本、迁移批次及切换操作，将在取得样本并完成验证后纳入实施方案。

## Slide 2: 四、数据分类迁移规划 - 数据来源与迁移去向
广东移动统一组织数据获取、账号映射、格式转换和导入适配，并按数据类型分送至新平台相应系统。
组织、消息、文件和业务记录分别承接；历史档案查询作为经确认的保留方式，不将全部数据笼统归入智信。
01 数据来源
02 迁移处理
03 迁移去向
钉钉组织用户及协同数据
钉盘文件及在线文档
钉钉与第三方业务产品
原自建业务系统
广东移动迁移处理
1
经授权获取数据
2
账号及业务对象映射
3
格式转换、导入适配
4
校核、重试与补迁
组织用户体系及智信账号
智信群组及历史消息
专属存储与文件管理
培训、审批等业务模块
经确认的历史档案查询
并非所有数据都迁入智信
后台迁移和用户自助迁移共用任务台账、对象映射及核验能力。
Notes: 数据并非全部迁入智信，而是经过统一迁移处理后分类承接。组织用户进入新平台账号体系并关联智信账号；群组和消息安排智信承接；文件本体进入专属存储；培训、审批等记录进入各自业务模块。
广东移动统一组织数据获取、对象映射、格式转换、导入和校核。确需采用历史档案查询的，应明确保留效果并经业务确认。后台迁移和用户自助迁移共用映射及任务台账，避免形成两套互不关联的数据。

## Slide 3: 四、数据分类迁移规划 - 专项1（历史聊天迁移与智信适配）
历史聊天迁移需同时验证钉钉的数据交付范围和智信的承接效果，覆盖原发送者、时间、消息类型及附件关系。
广东移动组织必要的兼容开发，智信配合接口与终端验证；会话查看或档案查询两种成果需经业务确认。
源端取得
核实导出渠道与历史范围
覆盖文本、图片、文件等类型
检查原发送者、时间及附件
目标端适配
广东移动组织转换和导入开发
智信配合接口、结构与终端扩展
历史导入不触发新消息推送
智信会话中查看
在对应会话查看已迁历史消息
核对发送者、顺序、时间与附件
验证终端展示效果
历史档案中查询
按群组、人员、时间查阅资料
核对上下文、来源及访问权限
档案查询与原生会话恢复是不同成果，采用方式须经业务确认，不能笼统写成“全部迁入智信”。
Notes: 【两个专项工作】
历史聊天需要优先做源端和目标端的联合验证。源端先确认实际交付渠道、历史年限、消息类型和附件完整性；目标端再核实智信的数据结构、导入接口和终端展示效果。
原版智信不能直接接收时，由广东移动组织转换、导入适配及必要的兼容开发，智信配合接口、结构和终端扩展验证。导入历史消息不能按新消息重新发送，避免产生推送并改变原始时间或发送者含义。
最终保留效果要区分在智信会话中查看和在历史档案中查询，两者并不等同。采用哪一种方式，应结合取得的数据和验证结果，由业务方确认。

## Slide 4: 五、账号关联与用户迁移 - 后台迁移与用户自助迁移
后台迁移承担组织级、业务级数据提取、转换与批量导入，用户自助入口承担身份核验、内容选择及结果反馈。
两类入口共用账号映射、任务台账、去重和校核服务，避免后台已迁数据与个人补迁内容重复或相互覆盖。
系统后台迁移
用户自助
前台迁移
提取与转换
数据提取、转换
附件关联
批量导入
组织级及业务级
数据批量导入
进度与对账
进度、对账
失败重试与补迁
身份核验
核验原账号
与数据归属
内容选择
选择允许迁移的
个人内容
结果确认
查询结果、反馈异常
和确认完成
统一迁移服务
账号映射
任务台账
去重处理
结果校核
异常处理
个人授权仍受源端权限限制。后台已迁与用户补迁的数据应避免重复导入或相互覆盖。
Notes: 后台迁移和用户自助迁移是同一套迁移服务的两个入口。后台负责组织级、业务级数据的提取、转换、批量导入及对账；用户入口主要负责核验原账号和资料归属、选择允许迁移的内容、查看结果和反馈异常。
两种方式共用账号映射、任务台账、去重、校核和异常处理，确保后台已迁的数据不会被个人补迁重复导入或覆盖。用户自助是补充方式，不意味着用户登录后就能绕过钉钉权限读取全部历史数据，实际可取范围仍需验证。

## Slide 5: 五、账号关联与用户迁移 - 用户自助迁移流程
用户先核对原账号和数据归属，再查看获授权范围并选择需要迁移的内容，由后台统一受理和执行。
前台展示迁移进度与异常结果，支持问题反馈和补迁后确认；本人确认仍需纳入整体迁移校核。
允许补交的文件经过格式、安全及归属检查，不自动认定为可信的原审批轨迹或原生聊天记录。
用户自助入口
1. 身份核验
核对手机号、原账号及组织
2. 查看与选择
查看获授权的数据和范围
3. 发起迁移
后台受理并统一执行
4. 查询结果
展示进度、成功及异常
5. 反馈补迁
提交问题并查询处理结果
6. 确认完成
本人确认，整体仍需校核
Notes: 用户自助迁移从身份和归属核验开始，而不是直接上传资料。用户查看获授权的数据范围，选择内容并提交迁移请求后，由后台统一执行；前台提供进度、成功记录及异常结果，方便用户反馈和申请补迁。
补迁处理后，用户可以确认本人资料，但个人确认不能替代整体数据校核。允许补交的文件还需要通过格式、安全和归属检查，不能自动把用户上传材料认定为原生聊天记录或可信审批轨迹。

## Slide 6: 六、分阶段迁移与切换安排
迁移按样本验证、演练、分批全量、增量并行、正式切换和稳定退出逐步推进，前一阶段结果支撑后续安排。
切换前核实数据、权限与业务条件；条件不满足时补迁复核，切换后需回退时保留新增数据并按预案恢复业务。
01
样本验证
源端范围
目标效果
02
迁移演练
适配、重试
校核与回退
03
分批全量
稳定历史优先
批次对账
04
增量与并行
补齐变化
明确办理入口
05
正式切换
关键检查通过
按窗口切换
满足条件后切换
06
稳定与退出
处理反馈
验收和交接
切换前：条件核验
切换条件未满足：
处理问题、补迁并重新校核
切换后：回退保障
切换后需回退：
保存新增数据，按预案恢复业务
工期与批次依据实际数据量、网络和接口配额、试迁效率确定。
Notes: 迁移按六个阶段推进。先用代表性样本确认源端能取、目标能接；再通过演练检查转换、重试、校核和回退；之后分批迁移稳定历史数据，补齐期间变化，并明确新旧平台办理入口。
正式切换以关键数据、权限和业务条件检查通过为前提。未满足条件时先处理问题、补迁复核；切换后确需回退的，要保存新增数据，按预案恢复业务。具体工期、批次和窗口依据实际容量、接口配额及试迁效率确定。

## Slide 7: 六、分阶段迁移与切换安排 - 增量、并行、回退及退出
新旧平台并行期间，应按业务明确办理入口和切换时点，分别处理增量变化、在办事项及已切换业务。
回退需保护新增数据和执行记录；完成历史保留、业务确认、反馈处理及运维交接后，才能安排旧平台退出。
旧平台
原平台完成明确的在办事项
保留必要的历史查阅能力
按实际变化补齐增量数据
新平台
新平台承接已切换业务
明确办理入口与切换时点
保留执行记录及新增数据
增量补齐
必要时按预案回退
并行期间的控制
防止漏迁修改、恢复已删除或撤销内容
防止重复审批、重复写入及状态冲突
旧平台退出条件
数据保留、业务确认、反馈处理及运维交接完成
不在历史查阅或在办业务仍依赖旧平台时退出
过渡服务期限与切换安排共同管理。关键数据、权限或业务未通过验证，不以计划日期代替确认。
Notes: 并行期间必须明确哪些事项继续在旧平台完成、哪些业务已经转入新平台，不能让同一事项在两边同时办理。增量补齐不仅处理新增记录，也要识别修改、删除、撤销及权限变化，避免恢复已删除内容或造成状态冲突。
回退不等于简单切回旧入口，还需要保护新平台已经产生的数据和执行记录。旧平台退出则应等待历史资料保留、业务确认、用户反馈处理和运维交接完成。仍有在办事项或历史查阅依赖时，不能仅因计划日期已到就结束旧平台服务。

## Slide 8
谢谢
广东移动
Notes: 以上是本次数据迁移规划。建议先协调管理员及相关产品方，提供数据目录、数量级和代表性样本，由广东移动组织源端获取与目标承接验证。
在明确历史资料保留效果和在途业务接续安排后，再细化实施方案、迁移批次及切换步骤。请各方就重点保留数据、业务连续要求及准备事项提出意见。